# SoFar-PSCR 实验设计报告

## 1. 项目目标

本项目基于 SoFar 现有可运行链路，设计一个轻量可插拔的增强方案 PSCR（Part-aware Segmentation + Confidence Re-Verification），在尽量控制训练成本的前提下，提升语义朝向推理（semantic orientation reasoning）的准确性与可靠性。

本次实验的核心目标不是重训 SoFar 全模型，而是在其现有流程中加入少量关键模块，使系统能够：

- 显式识别决定朝向的功能部件；

- 在朝向预测中同时利用对象级与部件级信息；

- 对低可靠样本进行二次确认，减少错误输出；

- 最终在 Open6DOR V2 与 6-DoF SpatialBench 上取得稳定提升。

## 2. 当前 SoFar 基线流程

当前 SoFar 的主流程可以概括为：

自然语言指令 → 目标物体定位与分割 → 目标点云构建 → PointSO 朝向预测 → Scene Graph 构建与后续动作推理

具体如下：

### 2.1 指令理解

系统接收用户输入的自然语言指令，例如： - 把杯子的把手朝右放 - 把刀刃朝向面包

然后通过现有的视觉语言模型对指令进行解析，抽取： - 目标物体（target object） - 朝向关系（orientation relation） - 可能的参考物体（reference object）

这一阶段的特点是：目前更偏向物体级语义理解，还没有显式建模“功能部件（functional part）”。

### 2.2 目标物体定位与分割

SoFar 利用 Florence-2 与 SAM 完成基于文本提示的目标定位与分割： - Florence-2：根据文本提示找到目标区域 - SAM：输出像素级 mask（掩码，即物体对应区域）

输出包括： - object bbox（目标框） - object mask（目标掩码） - 局部图像区域

### 2.3 点云构建

基于 RGB-D（彩色图+深度图）和目标 mask，将二维图像中的目标区域反投影为三维点云（point cloud，三维点集合）。

输出包括： - 目标物体点云 - 目标局部几何结构

### 2.4 PointSO 朝向预测

原始 SoFar 使用 PointSO，根据： - 目标物体点云 - 文本朝向描述

预测物体应该满足的语义朝向。

当前这一部分本质上是：

object-level orientation prediction（物体级朝向预测）

即模型主要依赖整个物体的三维形状和文本语义来推断方向，而不是显式关注某个关键部件。

### 2.5 场景推理与动作生成

得到朝向后，系统继续进行： - scene graph（场景图）构建 - 6-DoF（六自由度）推理 - 后续动作规划与执行

## 3. 核心问题分析

当前基线存在的关键问题是：

很多朝向指令真正依赖的不是“整个物体的外形”，而是“某个功能部件的方向”。

例如： - 杯子的把手方向决定 handle direction - 刀的刀刃方向决定 blade direction - USB 插头端决定 plug-in direction - 手电筒的发光端决定 emitting direction

如果系统只看整个物体，会出现以下问题： 1. 部件信息被整体外形淹没； 2. 小部件、遮挡部件难以被准确建模； 3. 一次性预测结果缺乏可靠性判断； 4. 当 segmentation 不稳定时，orientation prediction 很容易跟着出错。

因此，本项目的目标是：

将 SoFar 的物体级语义朝向推理，升级为“部件感知 + 可靠性控制”的语义朝向推理流程。

## 4. 新设计模块概述

本项目新增四个模块：

- Part-aware Instruction Decomposer（部件感知指令拆解器）

- Dual-stage Grounding（双阶段定位模块）

- Part-conditioned Orientation Head（部件条件朝向预测头）

- Confidence Estimation + Re-Verification（置信度评估与重验证模块）

其中： - 模块 1 和模块 2 主要是推理流程改造，不训练； - 模块 3 是主训练模块； - 模块 4 中的置信度头需要训练，重验证逻辑本身不训练。

## 5. 新模块详细设计

### 5.1 Part-aware Instruction Decomposer

#### 功能

将原始自然语言指令拆解为结构化语义字段： - target_object（目标物体） - functional_part（关键功能部件） - relation（朝向关系） - reference_frame（参考坐标系，即方向相对谁定义）

#### 示例

输入： - 把杯子的把手朝右放

输出： - object = mug - part = handle - relation = right - frame = observer

#### 作用

该模块的目的不是重新训练一个语言模型，而是通过现有 Qwen/VLM prompt 机制，把指令从“物体级语义”进一步细化到“部件级语义”。

#### 第一阶段实现方式

不训练，采用： - Prompt 约束 - JSON 输出格式 - 必要时辅以少量规则修正

#### 预期产出

每个样本生成一个结构化 json，供后续模块使用。

### 5.2 Dual-stage Grounding

#### 功能

分两步完成视觉定位：

Stage 1：Object Grounding（目标物体定位） - 在整张图中找目标物体 - 输出 object bbox、object mask、object score

Stage 2：Part Grounding inside ROI（目标区域内的部件定位） - 在目标物体 ROI（局部区域）内寻找关键功能部件 - 输出 part bbox、part mask、part score

#### 为什么这样设计

如果直接在整图中找“handle”“blade”“plug”这类部件，误检会很严重。 先定位目标物体，再在局部区域中找部件，稳定性会明显更高。

#### 第一阶段实现方式

不训练，沿用 SoFar 当前的 Florence-2 + SAM 流程，只调整调用方式和 prompt。

#### 缓存要求

这一阶段必须做离线缓存，避免后续重复跑分割造成时间浪费。 建议缓存内容： - object bbox - object mask - object score - part bbox - part mask - part score - ROI 坐标 - 图像尺寸

### 5.3 Part-conditioned Orientation Head

#### 功能

在朝向预测时，不仅使用对象级点云，还要显式使用部件级点云和几何先验，使模型从 object-level orientation 升级为 part-conditioned orientation（部件条件朝向预测）。

#### 输入

- 对象级点云 P_obj

- 部件级点云 P_part

- 文本特征 f_txt

- 几何先验 g

#### 几何先验建议包括

- object centroid（物体中心）

- part centroid（部件中心）

- v_cp = c_part - c_obj（部件相对物体中心方向向量）

- part PCA 主轴（主方向）

- part/object 面积比

- part 是否贴边/被截断

#### 主要思想

原始 SoFar： - object point cloud + text → orientation

新方案： - object point cloud + part point cloud + text + geometry prior → orientation

#### 第一阶段训练策略

- 冻结 PointSO backbone

- 冻结文本编码器

- 只训练一个轻量 fusion head（融合头）与输出头

#### 训练目标

第一版只使用两个损失： 1. orientation loss（朝向主损失） 2. geometry consistency loss（几何一致性损失）

#### 目标

先回答一个问题：

只引入 part 分支，是否就能提升 orientation 相关指标。

### 5.4 Confidence Estimation + Re-Verification

该模块分为两部分。

#### 5.4.1 Confidence Estimation（置信度评估）

##### 功能

判断当前这一次朝向预测结果是否可靠。

##### 输入特征

建议第一版使用： - object grounding score - part grounding score - part/object 面积比 - part 是否触边 - orientation head top1-top2 gap（第一候选与第二候选差值） - 预测方向与 v_cp 的夹角 - 预测方向与 part 主轴的夹角

##### 输出

输出一个标量 r ∈ [0,1]，表示当前结果的可靠程度。

##### 第一版训练方式

将其作为小型分类器或轻量 MLP 来训练： - orientation 预测正确 → high confidence - orientation 预测错误 → low confidence

##### 目标

回答第二个问题：

模型能否识别自己什么时候不可靠。

#### 5.4.2 Re-Verification（重验证）

##### 功能

当 r < τ（置信度低于阈值）时，不直接接受当前预测，而是做一次轻量级复查。

##### 第一版只做三种复查方式

- Prompt Rephrase（提示词改写）

  - handle → mug handle

  - blade → knife cutting edge

  - plug → plug-in end

- ROI Rescale（局部区域重缩放）

  - 对目标区域重新裁剪

  - 放大 1.2x 或缩小 0.9x

- Candidate Rerank（候选重排序）

  - 若部件分割存在多个候选，则根据文本匹配、几何合理性和朝向一致性重新排序

##### 目标

回答第三个问题：

低置信度样本在重验证之后，是否能得到纠正。

## 6. 修改后的完整 pipeline

新的完整流程为：

自然语言指令
→ Part-aware Instruction Decomposer（指令拆解）
→ Object Grounding（目标物体定位）
→ Part Grounding inside ROI（部件定位）
→ Object/Part Point Construction（对象级与部件级点云构建）
→ Part-conditioned Orientation Head（部件条件朝向预测）
→ Confidence Estimation（置信度评估）
→ 若低置信，则触发 Re-Verification（重验证）
→ 最终 orientation prediction
→ 接回 SoFar 原有 scene graph 与后续执行链路

与原始 SoFar 的区别可以总结为：

原始 SoFar： - 指令 → 物体级定位 → 物体级点云 → PointSO → 朝向

改进后： - 指令 → 部件感知拆解 → 物体定位 → 部件定位 → 双点云构建 → 部件条件朝向预测 → 置信度评估 → 重验证 → 朝向

## 7. 实验总体执行顺序

整个实验建议按 8 个阶段推进，严格逐步进行，不同时改多个模块。

## 8. 阶段 1：Baseline 固化

### 任务

- 跑通原版 SoFar 在 Open6DOR V2 上的推理；

- 跑通原版 SoFar 在 6-DoF SpatialBench 上的推理；

- 保存 baseline 结果；

- 抽取 100 个失败样本做人工分析。

### 目标

明确基线的错误来源，至少分成： - part 缺失类 - part 被遮挡类 - 多实例混淆类 - segmentation 错误类 - PointSO 误判类 - 语义模糊类

### 产出

- baseline_results.json

- baseline_errors.xlsx

- hard_cases 图像/样本列表

## 9. 阶段 2：Part-aware Parser 接入（不训练）

### 任务

- 给现有文本理解链增加结构化字段；

- 输出 object/part/relation/frame；

- 在日志中记录解析结果。

### 验证方式

随机抽取 100 条指令进行人工检查。

### 阶段目标

确保后续所有模块都能拿到 functional_part 字段。

## 10. 阶段 3：Dual-stage Grounding 接入（不训练）

### 任务

- 完成 object grounding；

- 完成 ROI 内 part grounding；

- 对 Open6DOR V2 做 object/part mask 离线缓存。

### 验证方式

人工检查 100 个样本的 object/part mask。

### 阶段目标

证明“先找物体，再在局部找部件”在视觉上是合理的，并为后续训练准备缓存数据。

## 11. 阶段 4：构建 object/part point 数据集

### 任务

- 将 object mask + depth 反投影为 object point cloud；

- 将 part mask + depth 反投影为 part point cloud；

- 统一采样点数；

- 计算几何先验；

- 存成可训练数据集。

### 每个样本至少保存

- object points

- part points

- text prompt

- orientation label

- geometry priors

- object score

- part score

### 阶段目标

建立自己的训练数据格式，为后续训练 Part Head 做准备。

## 12. 阶段 5：训练 Part-conditioned Orientation Head

### 训练范围

仅训练： - fusion head - output head

冻结： - PointSO backbone - 文本编码器

### 第一版训练配置建议

- epoch：20~30

- batch size：16~32（视显存而定）

- optimizer：AdamW

- learning rate：1e-4 左右起步

- 保存最佳 checkpoint

### 阶段目标

回答最核心的问题：

只加 part-aware orientation head，是否就能比原版 baseline 更好。

## 13. 阶段 6：训练 Confidence Head

### 任务

- 用 Part Head 跑一遍验证集/训练集；

- 收集 orientation 预测正确与错误样本；

- 构建 confidence 数据集；

- 训练一个轻量 confidence head。

### 训练目标

先做最简单的二分类： - reliable（可靠） - unreliable（不可靠）

### 阶段目标

验证 confidence 是否有区分度，低 confidence 样本是否显著更容易出错。

## 14. 阶段 7：接入 Re-Verification（不训练）

### 任务

- 对低置信样本触发复查；

- 第一版只做：

  - prompt 改写

  - ROI rescale

  - candidate rerank

### 阶段目标

验证低置信样本在重验证后能否被纠正。

## 15. 阶段 8：全链评测与消融实验

### 必须保存的实验版本

- Baseline

  - Part Parser

  - Dual Grounding

  - Part Head

  - Part Head + Confidence

  - Part Head + Confidence + Re-Verification

- Full（完整版本）

### 目标

形成明确的消融链条，搞清楚到底是哪一个模块在贡献性能提升。

## 16. 实验分组设计

### Group 0：Baseline

原版 SoFar

### Group 1：Part Parser Only

只加部件解析

### Group 2：Dual Grounding

加入 object+part 分割，但不改 PointSO 主体

### Group 3：Part Head

加入部件条件朝向预测头

### Group 4：Part Head + Confidence

加入置信度评估

### Group 5：Part Head + Confidence + Re-Verification

加入完整可靠性控制流程

### Group 6：Full + optional LoRA

在前面结果成立后，再尝试对 PointSO 末端做小规模 LoRA/微调

## 17. 每个阶段重点关注的日志

### Parser 阶段

- object 解析错误率

- part 漏抽率

- relation 错误率

### Grounding 阶段

- object 成功率

- part 成功率

- 小部件失败率

- 多实例误检率

### Part Head 阶段

- 训练 loss 是否收敛

- 验证集 orientation 指标是否上升

- 哪些类别提升最大

### Confidence 阶段

- 低 confidence 桶的错误率是否更高

- confidence 分桶后错误率分布是否合理

### Re-Verification 阶段

- 低置信样本中有多少被纠正

- 有多少被“改坏”

- 触发比例是否过高

## 18. 数据子集策略

第一轮实验不要直接跑全类。

建议优先选取最能体现“part 决定 orientation”的物体类别： - mug - knife - bottle - USB-like object - flashlight - pan - spoon / ladle

第一轮任务优先选择 rotation 明显依赖功能部件的样本。

这样可以更快验证：

part-aware 信息是否真的有效。

## 19. GPU 资源与时间预算

以下为当前路线下的工程预算估计，不是官方声明时间，而是面向你当前“冻结 backbone、只训小头”的执行成本估计。

### 19.1 Baseline 推理

- 4090：4~8 GPU 小时

- 5090：3~6 GPU 小时

### 19.2 Dual-stage Grounding 缓存

- 4090：6~12 GPU 小时

- 5090：4~8 GPU 小时

### 19.3 Part Head 训练

- 4090：8~15 GPU 小时

- 5090：5~10 GPU 小时

### 19.4 Confidence Head 训练

- 4090：2~5 GPU 小时

- 5090：1~3 GPU 小时

### 19.5 全量消融与 Re-Verification 推理

- 4090：8~15 GPU 小时

- 5090：5~10 GPU 小时

### 第一版总预算

- 4090：约 28~55 GPU 小时

- 5090：约 18~37 GPU 小时

如果后续加入 PointSO 末端 LoRA 或更多增强模块，则预算还会继续上升。

## 20. 风险点与止损条件

### 风险 1：part grounding 不稳定

止损方案： 先只做最相关类别，不做全类。

### 风险 2：Part Head 没提升

止损方案： 先检查 part mask 质量，而不是立刻推翻 head 设计。

### 风险 3：confidence 没有区分能力

止损方案： 先用手工特征 + 小 MLP 做最简 baseline。

### 风险 4：re-check 计算开销太大

止损方案： 只对低 confidence 前 20% 样本触发。

## 21. 第一月执行计划

### 第 1 周

完成： 1. 原版 SoFar 跑通 Open6DOR/SpatialBench 2. 保存 baseline 结果 3. 抽取 100 个错误样本 4. 完成 Part-aware parser 5. 输出结构化 json 6. 做 100 条人工检查

### 第 2 周

完成： 1. 完成 Dual-stage Grounding 2. 生成 object/part mask 缓存 3. 人工检查 100 个 mask 样本 4. 完成 point builder

### 第 3 周

完成： 1. 构建 part-head 数据集 2. 跑第一版 Part Head 训练 3. 生成第一版结果

### 第 4 周

完成： 1. Confidence Head 2. Re-Verification 逻辑 3. 全量评测与消融

## 22. 执行原则总结

后续实验推进时，必须坚持以下原则：

- 每次只回答一个问题，不同时改多个模块；

- 先做最轻量、最容易验证的版本；

- 先保证有完整消融链，再考虑更强模型；

- 优先使用可缓存、可复现、可回放的中间结果；

- 先把工程链路跑顺，再考虑更复杂的训练策略。

本项目的核心不是“换更强的分割器”，而是：

把 SoFar 的语义朝向预测，从“物体级一次性推理”，升级为“部件感知 + 置信度驱动重验证”的可靠推理流程。

## 23. 后续可继续扩展的内容

在本报告对应的第一版实验完成后，可进一步扩展：

- 对 PointSO 末端做 LoRA；

- 引入多视角一致性；

- 引入更强的部件文本库；

- 对 confidence 做更严格的 calibration（校准）；

- 做更系统的 hard-case benchmark。

但这些都不应作为第一阶段主线，必须在基础版本验证有效后再考虑。